МАРКЕТПЛЕЙС НАВПАКИ

ТЗ-путівник: від локального MVP до масштабованої платформи

Веб → тестування → мобільні застосунки → маркетинг → AI → масштабування

Призначення документа Це одночасно розширене ТЗ, покроковий путівник для власника проєкту та інструкція для AI-помічника в Cursor, VS Code або іншому редакторі.

Версія 1.0 • 04.09.2026

# 0. Коротко про продукт

Локальний маркетплейс, де одночасно видно пропозицію і попит. Продавець створює звичайне оголошення, а покупець може створити запит: товар, кількість, бюджет, місце, доставка та термін. Продавці бачать релевантні запити і подають пропозиції. Покупець порівнює їх та може розподілити один запит між кількома продавцями.

Ключова відмінність — карта показує не тільки продавців, а й локальний попит. Надалі система може автоматично зіставляти сторони, аналізувати ціни, оптимізувати маршрути та використовувати AI.

| Ядро | Суть |
| --- | --- |
| Дошка товарів | Звичайні оголошення продавців. |
| Маркетплейс навпаки | Покупець публікує, що хоче купити. |
| Пропозиції | Продавці відповідають на конкретні запити. |
| Карта | Попит і пропозиція в межах правил приватності. |
| Рейтинг | Репутація після завершених угод; базово 12 балів. |
| Індивідуальна пропозиція | Існуючий товар можна адаптувати під конкретного покупця. |
| Масштабування | Нові категорії, міста, країни, мобільні клієнти, AI. |

# Зміст — етапи

Частина I — Створення базового продукту

1. Принципи та межі MVP

2. Інструменти

3. Архітектура

4. База даних

5. Git та AI-розробка

6. Локальний сервер

7. UX/UI

8. Реєстрація та безпека

9. Профіль

10. Категорії, товари, дошка

11. Пошук і фільтри

12. Запити на купівлю

13. Пропозиції продавців

14. Карта

15. Чат

16. Замовлення і часткове виконання

17. Рейтинг

18. Приватність і модерація

19. Сповіщення

20. Адмін та аналітика

21. Тестування MVP

22. Мінімальні вдосконалення

Частина II — Маркетинг, розвиток і масштабування

23. Пілот

24. Маркетинг

25. Монетизація

26. Платежі та доставка

27. AI

28. Мобільні застосунки

29. Масштабування по Україні

30. Інші країни

31. Технічне масштабування

32. Дорожня карта

33. Як працювати з AI-розробником

34. Чекліст власника

# 1. Принципи та межі MVP

Перший реліз перевіряє одну гіпотезу: чи готові покупці створювати запити, а продавці — конкурувати за них.

☐ Перший вертикальний ринок — агропродукція.

☐ Перша географія — одне місто/регіон.

☐ Перший інтерфейс — адаптивний веб.

☐ Один акаунт може бути і покупцем, і продавцем.

☐ Дошка оголошень та reverse-механіка працюють паралельно.

☐ Покупець може розподілити потребу між кількома продавцями.

☐ Перший MVP не зберігає гроші користувачів.

☐ AI готується архітектурно, але не є критичним для першого релізу.

ПОПИТ → ПРОПОЗИЦІЇ → ВИБІР → ЗАМОВЛЕННЯ → ЗАВЕРШЕННЯ → РЕЙТИНГ → ПОВТОРНА УГОДА

# 2. Інструменти

Більшість інструментів можна почати використовувати безкоштовно; перед production перевіряються тарифи, ліміти та комерційні умови.

| Зона | Рекомендація | Для чого |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js + TypeScript | Адаптивний веб |
| Backend | Python + FastAPI | API та бізнес-логіка |
| БД | PostgreSQL + PostGIS | Дані та геопошук |
| Код | VS Code / Cursor | Розробка + AI |
| AI | Доступний AI-помічник | Код, рев'ю, тести |
| Версії | Git + GitHub | Історія та резерв |
| Контейнери | Docker | Однакове середовище |
| API | Postman / Bruno | Тестування |
| E2E | Playwright | Перевірка браузера |
| Backend tests | Pytest | Автотести |
| Карти | Mapbox / Google Maps / інший провайдер | Карти, геокодування, маршрути |
| Аналітика | PostHog або аналог | Воронка |
| Моніторинг | Sentry або аналог | Помилки |

☐ Встановити Git

☐ Встановити VS Code

☐ Встановити Python

☐ Встановити Node.js LTS

☐ Встановити Docker Desktop

☐ Встановити браузер

☐ Встановити Postman/Bruno

Принцип Не прив'язувати бізнес-логіку до конкретного картографічного або AI-провайдера. Провайдери повинні бути змінними модулями.

Завдання для AI Створи SETUP.md з командами встановлення і перевірки версій. Підготуй локальний запуск порожнього frontend, backend і БД. Критерій приймання: Новий розробник може пройти SETUP.md і запустити систему локально.

# 3. Архітектура

Для одного розробника оптимальний старт — модульний моноліт: простіше підтримувати, але домени чітко розділені.

Web / Mobile clients
        ↓
API — FastAPI
 ├─ Auth / Users
 ├─ Profiles / Privacy
 ├─ Catalog / Products
 ├─ Buy Requests
 ├─ Offers
 ├─ Orders
 ├─ Chat
 ├─ Reviews
 ├─ Maps / Geo
 ├─ Notifications
 ├─ Moderation
 └─ Admin / Analytics
        ↓
PostgreSQL + PostGIS
 ├─ Object Storage (фото)
 ├─ Cache (коли потрібен)
 └─ External APIs (maps, email, payments)

☐ Frontend не має прямого доступу до БД.

☐ Критичні правила дублюються backend-перевірками.

☐ Міграції БД версіоновані.

☐ Фото — у storage, у БД — метадані.

☐ Геодані — координати + нормалізована адреса.

☐ Статуси — контрольована state machine.

☐ Private і public дані розділені на рівні API.

☐ AI не змінює критичні дані без перевірки backend.

Завдання для AI Створи каркас frontend/backend/infra/docs/tests і README. Додай базовий health endpoint. Критерій приймання: Проєкт запускається локально, а структура відповідає доменним модулям.

# 4. База даних

| Сутність | Основні поля |
| --- | --- |
| users | id, login, phone, email, password_hash, status, created_at |
| profiles | user_id, nickname, avatar, bio, public_settings |
| addresses | id, user_id, country, region, city, street, geo_point, visibility |
| categories | id, parent_id, name, slug, status |
| products | id, seller_id, category_id, title, description, unit, stock_qty, price, currency, delivery_mode, status |
| product_images | id, product_id, storage_key, sort_order |
| buy_requests | id, buyer_id, category_id, title, description, qty, unit, min_price, max_price, currency, deadline, delivery_mode, geo_scope, status |
| offers | id, request_id, seller_id, product_id, qty, unit, price, delivery_mode, note, status |
| orders | id, buyer_id, seller_id, source_request_id, status, timestamps |
| order_items | id, order_id, product_id, qty, unit, unit_price, total |
| conversations | id, order_id, type, created_at |
| conversation_participants | conversation_id, user_id |
| messages | id, conversation_id, sender_id, body, created_at, read_at, status |
| reviews | id, order_id, reviewer_id, reviewed_user_id, score_1_12, text, created_at |
| notifications | id, user_id, type, payload, read_at, created_at |
| reports | id, reporter_id, target_type, target_id, reason, status |
| audit_logs | id, actor_id, action, entity_type, entity_id, metadata, created_at |

## Критично для агропродукції

Кількість завжди має одиницю: кг, г, т, л, мл, шт., мішок, ящик тощо. Ціна пов'язана з одиницею. Залишок товару повинен зменшуватися після угод.

## Часткове виконання

Один запит може бути закритий кількома продавцями. Для MVP найпростіше створювати окреме замовлення на кожного обраного продавця, пов'язуючи їх одним source_request_id.

## Історія умов

Прийнята пропозиція зберігає snapshot ціни, кількості, доставки та інших істотних умов. Подальша зміна оголошення не переписує історію.

Завдання для AI Створи ER-діаграму, ORM-моделі, міграції та індекси. Особливо перевір геопошук, статуси, часткове виконання та права доступу. Критерій приймання: БД підтримує MVP без майбутньої перебудови фундаменту.

# 5. Git та AI-розробка

☐ Приватний GitHub-репозиторій.

☐ main — стабільний код.

☐ Великі зміни — окремі гілки.

☐ Перед великим AI-завданням — commit.

☐ Після зміни — тести → ручна перевірка → commit.

☐ Секрети — тільки через .env.

☐ README та документація оновлюються разом із кодом.

feat: add buy request
fix: validate phone
test: add offer acceptance
refactor: split map service
docs: update setup

Завдання для AI Перед зміною коду проаналізуй існуючі файли. Не переписуй непов'язані модулі. Після роботи покажи змінені файли, міграції і результати тестів. Критерій приймання: Кожна зміна зрозуміла, відтворювана і може бути відкотена.

# 6. Локальний сервер

Домашній ПК
 ├─ Docker
 ├─ Frontend
 ├─ Backend
 ├─ PostgreSQL
 └─ Storage
        ↓
  тестування з браузера/телефона

☐ Домашній ПК — тільки dev/test, не production.

☐ PostgreSQL не відкривати у публічний інтернет.

☐ Мати backup БД.

☐ Використовувати міграції.

☐ Конфігурації dev/staging/prod розділити.

☐ Перенесення в cloud повинно зводитися до розгортання контейнерів, БД, storage і змінних середовища.

# 7. UX/UI

Пріоритет — зрозумілість і мобільна адаптивність. Основні екрани: головна, каталог/карта, створення запиту, створення оголошення, сторінка запиту, сторінка пропозиції, профіль, чат, замовлення, адмін.

☐ Кнопки «Купити» і «Продати» очевидні з головного екрана.

☐ Форми мають людські повідомлення про помилки.

☐ Поля цін пояснюють «від», «до», «точна».

☐ Порожні результати мають пояснення та наступну дію.

☐ Web responsive для phone/tablet/desktop.

☐ Перевірка основних браузерів.

# 8. Реєстрація та безпека

☐ Логін: формат, довжина, символи, дублювання.

☐ Телефон: вибір країни + код + номер; нормалізація.

☐ Пароль + повтор + «показати пароль».

☐ Email для відновлення.

☐ Зрозумілі помилки біля поля.

☐ Rate limit для логіну/реєстрації.

☐ Безпечне хешування паролів.

☐ Контроль сесій і прав доступу.

Завдання для AI Реалізуй auth-модуль і негативні тести: дубль логіну/телефону, неправильний пароль, слабкий пароль, прострочена сесія. Критерій приймання: Неможливо обійти backend-правила через API.

# 9. Профіль

## Публічне

Нікнейм, фото, опис, дата приєднання, рейтинг, кількість угод, кількість оголошень, публічні товари/запити.

## Приватне

Телефон, точна адреса, email та інші персональні дані зберігаються захищено. Публікація — тільки за правилами доступу та/або явною згодою.

## Адреса

Місто через підказки → вулиця через геокодування → точка на карті за бажанням. Точна координата зберігається окремо від публічної геозони.

| Вкладка | Вміст |
| --- | --- |
| Оголошення | Активні/завершені товари |
| Запити на купівлю | Активні/завершені |
| Пропозиції продавця | Зроблені пропозиції та їх статуси |

# 10. Категорії, товари, дошка

Перший ринок — агропродукція. Категорії зберігаються в БД, а не в коді.

☐ Заголовок.

☐ Категорія/товар.

☐ Опис.

☐ Фото.

☐ Кількість і одиниця.

☐ Ціна за одиницю.

☐ Доставка: так/ні/за домовленістю.

☐ Місто/регіон + приблизна геолокація.

☐ Термін дії.

☐ Статуси: draft/active/paused/sold/expired.

Індивідуальна пропозиція: продавець вибирає готовий товар, система підтягує дані, але для конкретного покупця можна змінити кількість, ціну, доставку, примітку і додати фото. Базове оголошення не змінюється.

# 11. Пошук і фільтри

☐ Автодоповнення після 3 символів із довідника товарів.

☐ Ціна: точна / тільки від / тільки до / діапазон.

☐ Показувати мінімальну, середню, максимальну ціну лише за достатньої кількості даних.

☐ Доставка: ні / так / бажано.

☐ Географія: радіус, місто, район/область; складні полігони — пізніше.

☐ Опис запиту.

☐ Фільтри повинні оновлювати список і карту.

Динамічний радіус Можна адаптивно розширювати/звужувати область пошуку залежно від щільності результатів, але встановити мінімум/максимум і не приховувати релевантні результати.

# 12. Запити на купівлю

Форма: товар → кількість/одиниця → ціна → доставка → географія → термін → опис → публікація.

☐ Після публікації статус active.

☐ Запит відображається на карті приблизною точкою/зоною.

☐ Релевантні продавці можуть його бачити.

☐ Покупець може деактивувати/завершити запит.

☐ Після дедлайну — expired.

# 13. Пропозиції продавців

Запит покупця
  ↓
Релевантний продавець
  ↓
Існуючий товар або нова пропозиція
  ↓
Кількість / ціна / доставка / примітка / фото
  ↓
Пропозиція
  ↓
Порівняння покупцем
  ↓
Прийняти / відхилити / чат

Покупець бачить ціну, кількість, доставку, рейтинг, кількість угод, відстань/зону, профіль та базове оголошення. Можна прийняти кілька пропозицій, якщо вони разом закривають потрібну кількість.

# 14. Карта

## Купити

Показати релевантних продавців і товари за фільтрами.

## Продати

Показати релевантні запити покупців.

## Приватність

До домовленості — приблизна зона. Точна адреса не показується за замовчуванням. Відкриття точних даних — лише за правилами та згодою.

## Технічна ізоляція

Створити MapService/GeoService, щоб можна було змінити провайдера карт без переписування бізнес-логіки.

# 15. Чат

Conversation
 ├─ Participants
 └─ Messages
      ├─ text
      ├─ attachments
      ├─ sent_at
      ├─ read_at
      └─ status

☐ Чат відкривається з пропозиції та профілю.

☐ Після прийняття пропозиції чат може бути пов'язаний із замовленням.

☐ Перевіряти права учасника на кожен запит.

☐ Фото/файли — storage, у БД — метадані.

☐ Блокування користувача.

☐ Політика зберігання/видалення.

# 16. Замовлення і часткове виконання

Запит
  ↓
Пропозиції
  ↓
Прийнята пропозиція
  ↓
Замовлення
  ↓
in_progress
  ↓
completed

Статуси: draft → active → offer_received → accepted → in_progress → completed; альтернативні переходи: rejected / expired / cancelled. Backend забороняє нелогічні переходи.

Якщо потрібно 500 кг: продавець A — 300 кг, продавець B — 200 кг. Один buy_request пов'язує два окремі замовлення. Сумарно прийнята кількість контролюється.

Після завершення замовлення обидві сторони можуть оцінити одна одну.

# 17. Рейтинг

Рекомендація: залишити 12-бальну систему як відмінність. В БД зберігати score 1–12.

| Бал | Категорія |
| --- | --- |
| 1–3 | Незадовільно |
| 4–6 | Задовільно |
| 7–9 | Добре |
| 10–12 | Чудово |

☐ Відгук лише після завершеної угоди.

☐ Оцінюють обидві сторони.

☐ Показувати середній бал + кількість оцінок.

☐ Фільтр відгуків за чотирма діапазонами.

☐ Модерація.

☐ Захист від самоторгівлі та накрутки.

12 чи 5 балів 12 балів логічно залишити в MVP як елемент бренду. Якщо користувачі погано розуміють систему, провести A/B-тест 12 проти 5, не змінюючи внутрішню модель.

# 18. Приватність і модерація

☐ Private/public DTO та чіткі права доступу.

☐ Точні телефони й адреси не повертаються публічному API.

☐ Публічна карта використовує приблизну геозону.

☐ Скарга на користувача/оголошення.

☐ Блокування.

☐ Rate limiting і антиспам.

☐ Audit log критичних дій.

☐ Політика видалення/деактивації акаунта.

Для першого MVP краще обмежити категорії агропродукцією та мати ручну модерацію проблемного контенту.

# 19. Сповіщення

| Подія | Покупець | Продавець |
| --- | --- | --- |
| Нова пропозиція | Так | — |
| Новий релевантний запит | — | Так |
| Нове повідомлення | Так | Так |
| Пропозицію прийнято | Так | Так |
| Скасування | Так | Так |
| Завершення | Так | Так |

Спочатку in-app/email, далі push. Користувач налаштовує типи повідомлень.

# 20. Адмін та аналітика

☐ Користувачі

☐ Товари

☐ Запити

☐ Пропозиції

☐ Замовлення

☐ Скарги

☐ Відгуки

☐ Категорії

☐ Блокування

☐ Audit log

## Метрики

Реєстрації, активні покупці/продавці, товари, запити, пропозиції на запит, частка запитів із хоча б однією пропозицією, прийняті пропозиції, завершені угоди, час до першої пропозиції, повторні угоди.

# 21. Тестування MVP

☐ Unit backend.

☐ API/integration.

☐ E2E Playwright.

☐ Адаптивність.

☐ Основні браузери.

☐ Права доступу.

☐ Негативні сценарії.

☐ Порожні результати.

☐ Помилки мережі.

☐ Резервне відновлення.

## Критичні E2E

Реєстрація → товар → запит → пропозиція → чат → прийняття → замовлення → завершення → відгук. Окремо перевірити два продавці на один запит і приховану адресу.

# 22. Мінімальні вдосконалення

☐ Onboarding 2–3 екрани.

☐ Порожні стани.

☐ Підказки до цін/одиниць/географії.

☐ Базова верифікація телефону/email.

☐ Антиспам.

☐ Правила/політика приватності.

☐ Скарги.

☐ Аналітика воронки.

☐ Backup.

Не робити до першого тесту Не будувати одразу складний AI, власну доставку, escrow, десятки категорій, мікросервіси або дорогий native mobile.

ЧАСТИНА II

Маркетинг, розвиток і масштабування

# 23. Пілот

Перший запуск — одне місто/регіон. Мета — ліквідність, а не максимальна кількість реєстрацій.

☐ 3–5 агрокатегорій.

☐ Перші продавці залучаються вручну.

☐ Перші покупці — через локальні спільноти.

☐ Допомагати користувачам створювати якісні запити.

☐ Міряти реальні пропозиції та завершені угоди.

Ключова метрика: частка запитів, які отримали хоча б одну релевантну пропозицію за заданий час.

# 24. Маркетинг

☐ Telegram/Viber/Facebook локальні спільноти.

☐ Фермерські групи.

☐ Партнерства з фермами/продавцями.

☐ QR-коди.

☐ Реферальна програма.

☐ Контент про попит поруч.

☐ SEO сторінок товарів/міст.

Головний меседж Для покупця: «Не шукай серед тисяч оголошень — напиши, що тобі потрібно, і продавці самі запропонують». Для продавця: «Не чекай покупця — побач попит поруч».

# 25. Монетизація

| Модель | Коли |
| --- | --- |
| Платне просування | Рано |
| Підписка продавця | Після появи активних продавців |
| Комісія за угоду | Після підключення платежів |
| AI-інструменти | Пізніше |
| B2B/професійні акаунти | Після підтвердження ринку |

Спочатку довести цінність, потім брати гроші. Не псувати органічний пошук платним просуванням.

# 26. Платежі та доставка

Після MVP підключити платіжного партнера, а не будувати власну платіжну інфраструктуру. Доставка: поштові оператори, локальні перевізники, самовивіз, доставка продавцем. Пізніше — агрегатор.

Маршрути: групувати замовлення продавця за місцем і дедлайном, будувати оптимальний маршрут окремим модулем.

# 27. AI

Запит
 товар + кількість + бюджет + місце + термін + доставка
       ↓
Matching score
 товар + ціна + відстань + рейтинг + запас + доставка + термін
       ↓
Релевантні продавці

☐ Розумний пошук і синоніми.

☐ Matching попиту та пропозиції.

☐ Підказка ціни.

☐ Прогноз попиту.

☐ Аномалії/антифрод.

☐ Рекомендації найкращої пропозиції.

Правило AI може рекомендувати та ранжувати. Критичні платіжні, статусні, безпекові та юридичні дії залишаються детермінованими правилами backend.

# 28. Мобільні застосунки

Після підтвердження MVP — Flutter для Android/iOS із тим самим backend API. Це зменшує дублювання коду.

☐ Спільний API.

☐ Push.

☐ Кешування.

☐ Офлайн-стійкість для некритичних екранів.

☐ Deep links на товари/запити.

☐ Ті самі правила приватності та авторизації.

# 29. Масштабування по Україні

☐ Міста/області — дані, не hardcode.

☐ Перед запуском нового міста — продавці.

☐ Потім покупці.

☐ Локальний маркетинг.

☐ Вимірювання ліквідності.

☐ Переходити далі лише після стабільних показників.

# 30. Інші країни

☐ i18n для мов.

☐ Валюта.

☐ Міжнародні телефони.

☐ Часові пояси.

☐ Формати адрес.

☐ Локальні карти.

☐ Платіжні провайдери.

☐ Місцеві юридичні правила.

☐ Локальна модерація.

Країна повинна бути параметром системи, а не окремою копією проєкту.

# 31. Технічне масштабування

Modular monolith
      ↓
індекси + кеш
      ↓
object storage + CDN
      ↓
черги/worker
      ↓
search service
      ↓
окремі сервіси тільки там, де це реально потрібно

Не робити мікросервіси заради мікросервісів. Спочатку вимірювати навантаження.

# 32. Дорожня карта

| Фаза | Результат |
| --- | --- |
| 0 | Архітектура, БД, Git, локальний запуск |
| 1 | Веб-MVP: профіль, товари, запити, пропозиції, карта, чат, замовлення, рейтинг |
| 2 | Пілот в одному місті |
| 3 | Стабілізація, UX, безпека, аналітика |
| 4 | Маркетинг і зростання |
| 5 | Монетизація |
| 6 | AI matching та пошук |
| 7 | Flutter Android/iOS |
| 8 | Масштабування Україною |
| 9 | Інші країни |

# 33. Як працювати з AI-розробником

Контекст:
Проєкт «Маркетплейс навпаки».
Стек: Next.js + TypeScript / FastAPI + Python / PostgreSQL + PostGIS.

Завдання:
[одна конкретна функція]

Правила:
1. Проаналізуй існуючий код.
2. Не переписуй непов'язані модулі.
3. Дотримуйся архітектури.
4. Додай тести.
5. Якщо БД — створи міграцію.
6. Покажи змінені файли.

Критерій готовності:
[конкретні перевірки]

☐ Аналіз структури.

☐ План.

☐ Погодження.

☐ Одна невелика зміна.

☐ Тести.

☐ Ручна перевірка.

☐ Commit.

☐ Наступний крок.

AI повинен спочатку пояснювати наслідки великих змін auth, БД, платежів, приватності, статусів замовлення та видалення даних.

# 34. Чекліст власника

## До коду

☐ Межі MVP

☐ Тестове місто

☐ Перші категорії

☐ Інструменти

☐ GitHub

☐ Архітектура

☐ ER-діаграма

☐ Правила приватності

## Перед тестом

☐ Реєстрація

☐ Профіль

☐ Товар

☐ Запит

☐ Карта

☐ Пропозиція

☐ Кілька продавців

☐ Чат

☐ Замовлення

☐ Рейтинг

☐ Скарги

☐ Backup

☐ Аналітика

## Перед масштабуванням

☐ Є завершені угоди.

☐ Є повторні користувачі.

☐ Є ліквідність.

☐ Є зрозуміла воронка.

☐ Є модель монетизації.

☐ Є production cloud.

☐ Є моніторинг і backup.

# Додаток A. Зафіксовані рішення

| Питання | Рішення |
| --- | --- |
| Перший ринок | Агропродукція |
| Ролі | Один користувач може купувати і продавати |
| Дошка | Повноцінна та паралельна reverse-механіці |
| Запит | Покупець публікує попит |
| Пропозиція | Продавець відповідає |
| Часткове виконання | Так, кілька продавців |
| Карта | Попит + пропозиція |
| Адреси | Точні дані приватні; публічна карта приблизна |
| Контакти | Відкриття лише за згодою/правилами |
| Рейтинг | 12-бальна система у MVP |
| Перший клієнт | Адаптивний веб |
| Mobile | Після перевірки MVP |
| Dev server | Домашній ПК |
| Production | Cloud |
| AI | Після перевірки базової механіки, з готовою архітектурою |
| Масштаб | Міста → Україна → інші країни |

# Додаток B. Що не робити одразу

☐ Escrow/складна платіжна система.

☐ Власна доставка.

☐ Повний AI до перевірки основної моделі.

☐ Мікросервіси без реальної потреби.

☐ Десятки категорій.

☐ Міжнародна локалізація.

☐ Native Android/iOS окремо.

☐ Складна маршрутизація до появи достатньої кількості замовлень.

# Додаток C. Головний принцип

Не будувати одразу великий маркетплейс. Спочатку довести: ПОПИТ → ПРОПОЗИЦІЇ → ВИБІР → УГОДА → РЕЙТИНГ → ПОВТОР.

Після цього масштабувати тільки те, що довело свою цінність.